ДОГОВОР № 143-16

на выполнение работ (с использованием товара) по замене контроллера системы управления освещением Камерного зала Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки»

г. Москва     								    «28» ноября 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Тимощука Сергея Евгениевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «САЭ», 115516, г. Москва, Кавказский бульвар. Д. 51, стр. 10, комната 34, этаж 1, ОГРН 1027700421803, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Шатагина Юрия Феликсовича, действующего на основании Устава, другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг на 2016 год, утвержденного Приказом Департамента культуры города Москвы № 1150 от 16.12.2015 г. (далее – Положение) и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов проведенного запроса котировок в электронной форме (протокол подведения итогов от «14» ноября 2016 г. № 31604284542), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы (с использованием товара) по замене контроллера системы управления освещением Камерного зала Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки» (далее – Объект), объем, перечень, характеристики и цена которых указаны в Техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 27 457 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь) руб. 63 коп.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором, Положением и действующим законодательством.

2.3. В Цену Договора входит:

- общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору в объеме, указанном в настоящем Договоре;

- демонтаж старого вышедшего из строя контроллера Siemens PRV2.32, входящего в состав системы управления освещением Камерного зала;

- стоимость нового контроллера;

- доставка, погрузка, разгрузка, монтаж нового контроллера;

- перекоммутация щита управления;

- программирование нового контроллера;

- адаптация программного обеспечения нового контроллера с существующей системой управления освещением сервера VISONIC DCS;

- настройка адресов коммуникации системы управления освещением Камерного зала;

- проверка и отладка работы нового контроллера,

- пуско-наладка нового контроллера;

- полная проверка работы системы управления  освещением и программного обеспечения системы управления освещением Камерного зала;

- а также расходы, связанные с использованием оборудования, инструмента, инвентаря, снаряжения, расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, и их доставка на Объект, а также все затраты и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением настоящего Договора, включая налоги, таможенные сборы, пошлины и другие обязательные платежи.

2.4. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (приносящая доход деятельность) 2016 г. КВР: 244. КОСГУ (ЭКР): 225.

2.5. Оплата по Договору производится за фактически выполненные работы в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством) и счета, выставленного Подрядчиком.

2.6. Заказчик не несет ответственность за последствия при расчетах по банковским реквизитам Подрядчика, если последний своевременно, за один банковский день до соответствующего платежа, письменно не уведомил Заказчика об их изменении.

2.7. Расчеты за выполненные работы по настоящему Договору производятся по ценам, сформированным по итогам проведенной закупки, и не могут превышать Цену Договора, установленную в п.2.1. настоящего Договора, с учетом сохранения объема, перечня и характеристик работ, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.8. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.9. Заказчик вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный договором объем работ при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество таких работ.

2.10. Заказчик вправе по согласованию с Департаментом культуры города Москвы изменить не более чем на 30 процентов предусмотренный договором объем работ при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно выполняемой работы должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество таких работ.

- 3. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

3.2. Подрядчик выполняет работы в следующем порядке:

3.2.1. До начала выполнения работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику  сопроводительное письмо, содержащее информацию о видах выполняемых работ, сроках их выполнения, ссылку на Договор, список командируемых работников с указанием должности, специальности, группы по электробезопасности каждого из них. В списке отдельно указываются ответственные за электробезопасность, старший бригады (бригадир, прораб, начальник участка или др.) от организации и его контактный телефон.

3.2.2. Работы выполняются Подрядчиком с учетом Плана концертной деятельности Заказчика на основании графика выполнения работ, согласованного Сторонами до начала выполнения работ.

3.2.3. Работы по замене контроллера системы управления освещением Камерного зала включают в себя:

- демонтаж старого вышедшего из строя контроллера Siemens PRV2.32, входящего в состав системы управления освещением Камерного зала;

- доставка, погрузка, разгрузка, монтаж нового контроллера;

- перекоммутация щита управления;

- программирование нового контроллера;

- адаптация программного обеспечения нового контроллера с существующей системой управления освещением сервера VISONIC DCS;

- настройка адресов коммуникации системы управления освещением Камерного зала;

- проверка и отладка работы нового контроллера;

- пуско-наладка нового контроллера;

- полная проверка работы системы управления  освещением и программного обеспечения системы управления освещением Камерного зала.

3.2.4. Подрядчик доставляет новый контроллер и необходимые для выполнения работ  оборудование, инвентарь, расходные и иные материалы Заказчику по адресу: 115054 г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.8. собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Подрядчиком собственными техническими средствами или за свой счет.

3.2.5. По окончании выполнения работ Подрядчик выполняет пуско-наладку смонтированного контроллера и проверку работы системы управления освещением Камерного зала в присутствии Заказчика и организации, выполняющей оперативное сервисное техническое обслуживание системы управления освещением и отвечающая за его техническое состояние (ООО «САЭ»).

3.3. Работы выполняются на Объекте Заказчика по адресу: г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8, Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки».

3.4. Объем, перечень, характеристики и цена работ установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.5. Выполнение работ осуществляется в соответствии с:

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03.

- Правилами охраны труда в театрах и концертных залах, утвержденными приказом Министерства культуры РФ № 2 от 06.01.98;

- Правилами устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.

3.6. После проведения пуско-наладки контроллера и проверки работы системы управления освещением Камерного зала Подрядчик предоставляет Заказчику:

- счет, счет-фактуру (в случаях, предусмотренных законодательством);

- Акт сдачи – приемки выполненных работ (по форме, установленной в Приложении № 2 к Договору) (в двух экземплярах);

- Акт пуско-наладки контроллера;

- техническую документацию: однолинейную электрическую схему подключения контроллера, паспорт, инструкции по эксплуатации контроллера.

Документы, указанные в настоящем пункте, передаются путем вручения под роспись представителю Заказчика.

3.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ.

3.8. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в однодневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, Заказчик письменно извещает об обнаруженных недостатках и/или дефектах в выполненных работах путем составления одностороннего акта (претензии) по качеству работ. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков и/или дефектов выполненных работ в срок, установленный в п. 4.4.12 настоящего Договора;

- возмещения своих расходов, подтвержденных документально, на устранение недостатков и/или дефектов выполненных работ;

- уменьшения стоимости выполненных работ.

3.9. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий настоящего Договора, ухудшившие качество выполненных работ, то по требованию Заказчика он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в срок, установленный в п. 4.4.12 настоящего Договора. Отказ Подрядчика от исправления выявленных недостатков предоставляет Заказчику право поручить исправление недостатков третьим лицам за счет Подрядчика и отказаться от встречного исполнения обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством, уплатив Подрядчику часть Цены Договора, установленной в п. 2.1 настоящего Договора, за качественно выполненные работы.

3.10. По решению Заказчика для приемки результатов Договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия.

3.11. Заказчик обязан провести Экспертизу представленных результатов на предмет их соответствия условиям Договора своими силами. К проведению экспертизы результатов Договора могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации,  по решению Заказчика может создаваться приемочная комиссия.

В случае если по результатам экспертизы установлено несущественное отклонение результатов Договора от его требований, в заключении могут содержаться предложения об устранении такого отклонения.

Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которые были устранены исполнителем договора.

3.12. Работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в порядке и сроки, установленные в разделе 2 настоящего Договора.

4.1.2. Принять фактически выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика, и при отсутствии претензий подписать Акт сдачи - приемки выполненных работ.

4.1.3. Осуществлять в установленном порядке согласование документации, необходимой для организации работ.

4.1.4. Назначить ответственного сотрудника (с указанием контактного номера телефона) для оперативного взаимодействия с Подрядчиком, решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора и непосредственно участвующего в приемке выполненных работ.

4.1.5. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на территорию Заказчика для выполнения соответствующих работ.

4.1.6. Обеспечить доступ на Объект ответственного сотрудника Подрядчика для осуществления проверок качества выполняемых работ.

4.1.7. Осуществлять оперативную связь для решения возникающих в ходе исполнения настоящего Договора вопросов с Подрядчиком.

4.1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Подрядчика обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не позднее 30 дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Подрядчика уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Подрядчику уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.

4.1.6. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке, либо удерживать из суммы внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора денежных средств, либо, в случае внесения обеспечения исполнения Договора в виде банковской гарантии, обратиться в банк за исполнением его обязательств в качестве гаранта по выданной банковской гарантии.

4.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Акту сдачи-приемки работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

4.1.8. Провести Экспертизу представленных результатов по Договору на предмет их соответствия условиям Договора своими силами. К проведению экспертизы результатов Договора могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации, по решению Заказчика может создаваться приемочная комиссия.

4.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе его исполнения установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора, а также документов, указанных в п. 3.6 настоящего Договора.

4.2.3. Требовать замены персонала Подрядчика при нарушении им дисциплины труда и режима работы Объекта.

4.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию и документы о ходе, состоянии и исполнении настоящего Договора.

4.2.5. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.2.6. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ требовать расторжения Договора и взыскания убытков в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

4.2.7. В случае возникновения претензий направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Акт передается путем вручения под роспись представителю Подрядчика, направления Акта почтой или курьерской службой.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении обязательств по настоящему Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных им работ по настоящему Договору.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Договора.

4.3.4. По согласованию с Заказчиком проводить замену персонала, работающего на Объекте.

4.3.5. По согласованию с Заказчиком осуществлять проверки качества выполняемых на Объекте работ с привлечением ответственного сотрудника Подрядчика.

4.3.6. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и немедленно после приостановления выполнения работ сообщить об этом Заказчику.

4.3.7. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей) для выполнения работ по настоящему Договору, заключая с ними соответствующие договоры, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия (бездействие) и выполненные работы. О привлечении третьих лиц (соисполнителей) Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней до непосредственного начала выполнения работ соисполнителем.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Договора и/или объемов работ по настоящему Договору. Перечень работ, выполненных соисполнителем, и их стоимость Подрядчик указывает в документации, предоставляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном Договором.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить работы и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями, установленными в настоящем Договоре.

4.4.2. В любое время предоставлять по запросу Заказчика информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.4.3. Назначить из числа сотрудников ответственное лицо для оперативного взаимодействия с Заказчиком и решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора.

4.4.4. Направить для выполнения работ необходимое количество квалифицированного и аттестованного персонала, имеющего все необходимые допуски, удостоверения и сертификаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.5. Обеспечить свой персонал оборудованием, инструментами, инвентарем, снаряжением, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору, при этом оборудование, инструменты, инвентарь и снаряжение должны быть в исправном состоянии и иметь надлежащий внешний вид.

4.4.6. Обеспечить соблюдение персоналом внутриобъектового и пропускного режимов на Объекте Заказчика, а также требований техники безопасности, электробезопасности, охраны труда, противопожарных, санитарных и других норм и правил, установленных действующим законодательством. Подрядчик несет всю полноту ответственности за нарушения своими специалистами названных требований, норм и правил при выполнении работ по настоящему Договору.

4.4.7. Использовать для выполнения работ по настоящему Договору сертифицированное оборудование, инструменты, инвентарь, снаряжение, если такая сертификация предусмотрена действующим законодательством РФ.

4.4.8. Не допускать порчи/повреждения имущества Заказчика и/или третьих лиц, во время выполнения работ по Договору. Возмещать ущерб, причиненный такому имуществу во время выполнения работ по настоящему Договору.

4.4.9. Предоставить Заказчику гарантии качества работ в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.4.10. Обеспечить выезд специалистов Подрядчика на Объект для выполнения работ.

4.4.11. Обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.12. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и при сдаче-приемке работ в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.4.13. Нести ответственность за сохранность доставленного на Объект имущества, необходимого для выполнения работ.

4.4.14. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего Договора в письменной форме.

4.4.15. Выполнять работы по настоящему Договору в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в п. 3.5. настоящего Договора.

4.4.16. Направлять Заказчику перечень сотрудников Подрядчика, допущенных к выполнению работ по настоящему Договору. Уведомлять Заказчика не менее чем за 24 часа о замене своего персонала, занятого в выполнении работ по настоящему Договору.

4.4.17. До начала выполнения работ предоставить Заказчику документы, указанные в п. 3.2.1. настоящего Договора.

4.4.18. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2. При выполнении работ Подрядчик гарантирует сохранение имущества Заказчика. В случае порчи или утери имущества Заказчика, Подрядчик обязан возместить материальный ущерб Заказчику в полном объеме.

5.3. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков, выявленных в процессе выполнения и при сдаче-приемке работ в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение от любой ответственности и уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору.

5.6. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию системы управления освещением Камерного зала до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом.

- 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать в судебном порядке уплату неустойки, исчисляемую от суммы задолженности. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.4. При нарушении Подрядчиком обязательств, принятых на себя по настоящему Договору он уплачивает Заказчику:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора – штраф в размере 10% от Цены Договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора;

- за нарушение сроков выполнения работ (п. 3.1. настоящего Договора) – неустойку из расчета 0,1% от Цены Договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств;

- при невыполнении обязательств по устранению недостатков в сроки, установленные в настоящем Договоре (п. 4.4.12. настоящего Договора) - штраф в размере 10% от стоимости Договора, а также компенсирует Заказчику в полном объеме убытки, причиненные Заказчику вследствие ненадлежаще выполненных работ;

- при непредоставлении, а также при предоставлении ненадлежащее оформленных документов, либо при просрочке предоставления документов, указанных в п. 3.6. настоящего Договора – штраф в размере 1000 рублей за каждый день просрочки;

- при непредоставлении, а также при предоставлении ненадлежащее оформленных документов, либо при просрочке предоставления документов, указанных в п. 3.2.1. настоящего Договора – штраф в размере 10% от Цены Договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора;

- если Подрядчик не исполняет иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором – неустойку из расчета 0,3% от Цены Договора, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый день неисполнения.

6.5. При невыполнении обязательств по настоящему Договору, кроме уплаты неустойки, штрафа, Подрядчик возмещает в полном объеме причиненные Заказчику убытки.

6.6. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.7. Оплата неустойки, пени, штрафа не освобождает ни одну из Сторон от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

6.9. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцать) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Договором.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), предусмотренного Договором.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора или обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

7.3.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком;

7.3.2. Нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного в п. 3.1 настоящего Договора, более чем на 10 (десять) дней, либо наличия 2 (двух) претензий по качеству выполненных работ в течение срока действия Договора.

7.3.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

- 7.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора или обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ в сроки, установленные настоящем Договором.

- 7.5. При расторжении Договора Заказчик обязан:

7.5.1. Принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего Договора работы с соблюдением всех требований.

7.5.2. Оплатить Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, фактически выполненные работы с соблюдением всех требований.

- 7.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты его получения.

- 7.7. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцать) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Договором.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору в размере 0 % (ноль процентов) от начальной (максимальной) цены Договора на сумму ______________ (_________) руб. 00 коп., с предоставлением ______________________________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком, передачи заказчику денежных средств).

Реквизиты для перечисления Заказчику денежных средств (залога) для обеспечения исполнения настоящего Договора:

Получатель: ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОМ МУЗЫКИ» л/с 2105641000450833)

ИНН 7705464692 КПП 770501001 ОГРН 1027705009452

р/с 40302810145254000060 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35

лицевой счёт: 2105641000450833 БИК: 044525000

8.2. Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора.

8.3. В случае обеспечения Подрядчиком надлежащего исполнения Договора с представлением банковской гарантии Подрядчик обязан представить Заказчику оригинал  банковской гарантии в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

8.4. Срок обеспечения исполнения Договора должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

8.6. Сумма обеспечения исполнения настоящего Договора к моменту наступления вышеуказанных условий засчитывается в счет погашения штрафа, неустойки за нарушение Подрядчиком обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.

8.7. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком изменить способ обеспечения исполнения Договора.

8.8. В случае надлежащего исполнения обязательств по Договору возврат денежных средств внесенных Подрядчиком на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Договора осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней после окончания срока обеспечения исполнения Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

9.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, в отношении которой эти обстоятельства наступили, обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать дальнейшие действия по выполнению настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, войны, военные действия, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве РФ или издание нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по Договору одной из Сторон.

9.3. В случае проведения в помещении Заказчика мероприятий по распоряжению государственных органов РФ, Правительства Москвы, Департамента культуры города Москвы и других федеральных и московских органов государственной власти и управления, намеченные работы переносятся на другой срок, согласованный Сторонами, о чем Подрядчику сообщается немедленно.

9.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств и оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Извещение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.5. Неизвещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Возникшие из настоящего Договора споры подлежат досудебному разрешению в претензионном порядке.

10.2. Претензии по настоящему Договору предъявляются Сторонами в письменном виде с приложением документов, подтверждающих существо претензии. Стороны устанавливают пятнадцатидневный срок для ответа на поступившую претензию.

Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются актом или протоколом, являющимся обязательным для Сторон с момента подписания.

10.3. В случае непоступления в установленный срок ответа на направленную претензию, либо в случае получения отказа в удовлетворении всех или части заявленных требований, спор может быть передан Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания и действует по «31» декабря 2016г., а в части обязательств – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия.

11.3. Информация о настоящем Договоре размещается в единой информационной системе.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Вся информация, полученная Подрядчиком от Заказчика в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, считается конфиденциальной, за исключением информации, находящейся в свободном доступе и, которая не может являться конфиденциальной в соответствии с действующим законодательством.

12.2. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в разумные сроки, и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации должны соблюдаться в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его окончания.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Взаимоотношения Сторон в части, не урегулированной настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору в письменной форме и являются его неотъемлемой частью и подлежат внесению в единую информационную систему.

13.3. Недействительность какого-либо условия настоящего Договора не влечет недействительности прочих его условий.

13.4. Когда какое-либо уведомление требуется и разрешается в соответствии с настоящим Договором, оно будет совершено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон.

13.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

13.6. Названия разделов настоящего Договора служат исключительно удобству изложения текста и не должны толковаться, как определяющие или ограничивающие содержание условий Договора.

13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.8. К настоящему Договору прилагаются:

- Техническое задание (Приложение № 1);

- Форма акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2).

13.9. Ответственные сотрудники за выполнение настоящего Договора:

| от Заказчика: ФИО Мостовой Альберт Александрович Должность Начальник отдела энергетики Адрес 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.8 Контактные телефоны: рабочий 8-495-730-81-55 мобильный ______________________ E-mail:________________________________ | от Подрядчика: ФИО Шатагин А.Ю. Должность Менеджер проекта Адрес 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д. 51, стр. 10, комната 34, этаж 1 Контактные телефоны: рабочий 8(499) 235-10-06 мобильный ______________________ E-mail: shef-sae@yandex.ru Образец подписи _______________ |
| --- | --- |

В случае отсутствия ответственного сотрудника (болезнь, отпуск и т.п.) ответственная Сторона обязана назначить лицо, заменяющее ответственного сотрудника и письменно известить об этом другую Сторону.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки» 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.8 ИНН 7705464692 КПП 770501001 Департамент финансов города Москвы (ГБУК г. Москвы «ММДМ» л/с 2605641000450833) БИК 044525000 р/с 40601810245253000002 ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 ОГРН 1027705009452 ОКПО 58748878 ОКВЭД 92.32 | ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «САЭ», Юридический адрес: 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д. 51, стр. 10, комната 34, этаж 1 Почтовый адрес: 115054, г. Москва, а/я 13, ул. Дубининская 27, стр. 1 ОГРН 1027700421803 ОКПО 56599084 ОКТМО 45917000 р/с 40702810638160102615 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва к/с 30101810400000000 БИК 044525225 |
| --- | --- |
| Генеральный директор ______________________ С.Е. Тимощук «___»___________ 20__г. м.п | Директор ______________________ Ю.Ф. Шатагин «____»__________ 20__г. м.п. |

Приложение № 1

к Договору

№ 143-16 от «28» ноября 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (с использованием товара) по замене контроллера системы управления освещением Камерного зала Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки»

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящее Техническое задание определяет технические и организационные требования к выполнению работ (с использованием товара) по замене контроллера системы управления освещением Камерного зала Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки».

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Срок действия Договора: с даты подписания Договора по 31 декабря 2016 г.

Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора

Место выполнения работ: 115054 г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, 
стр. 8, Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки» (далее – Объект)

Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (приносящая доход деятельность) 2016 г.

КВР: 244

КОСГУ (ЭКР): 225

ОКПД 2: 27.33.13.161

ОКВЭД 2: 27.33

3. СТАРТОВАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА

Начальная максимальная цена – 183 000 (Сто восемьдесят три тысячи) руб. 00 коп, в том числе НДС 18% - 27 915 (Двадцать семь тысяч девятьсот пятнадцать) руб. 25 коп.

В Цену Договора входит:

- общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору в объеме, указанном в настоящем Договоре;

- демонтаж старого вышедшего из строя контроллера производства Siemens PRV2.32, входящего в состав системы управления освещением Камерного зала;

- стоимость нового контроллера;

- доставка, погрузка, разгрузка, монтаж нового контроллера;

- перекоммутация щита управления;

- программирование нового контроллера;

- адаптация программного обеспечения нового контроллера с существующей системой управления освещением сервера VISONIC DCS;

- настройка адресов коммуникации системы управления освещением Камерного зала;

- проверка и отладка работы нового контроллера,

- пуско-наладка нового контроллера;

- полная проверка работы системы управления  освещением и программного обеспечения системы управления освещением Камерного зала;

- а также расходы, связанные с использованием оборудования, инструмента, инвентаря, снаряжения, расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, и их доставка на Объект, а также все затраты и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением настоящего Договора, включая налоги, таможенные сборы, пошлины и другие обязательные платежи.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Оплата по Договору производится за фактически выполненные работы в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счета-фактуры и счета, выставленного Подрядчиком. Аванс не предусмотрен.

5.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с:

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03.

- Правилами охраны труда в театрах и концертных залах, утвержденными приказом Министерства культуры РФ № 2 от 06.01.98;

- Правилами устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.

5.2. Работы по замене контроллера системы управления освещением Камерного зала включают в себя:

- демонтаж старого вышедшего из строя контроллера производства Siemens PRV2.32, входящего в состав системы управления освещением Камерного зала;

- доставка, погрузка, разгрузка, монтаж нового контроллера;

- перекоммутация щита управления;

- программирование нового контроллера;

- адаптация программного обеспечения нового контроллера с существующей системой управления освещением сервера VISONIC DCS;

- настройка адресов коммуникации системы управления освещением Камерного зала;

- проверка и отладка работы нового контроллера;

- пуско-наладка нового контроллера;

- полная проверка работы системы управления  освещением и программного обеспечения системы управления освещением Камерного зала.

5.3. До начала выполнения работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику  сопроводительное письмо, содержащее информацию о видах выполняемых работ, сроках их выполнения, ссылку на Договор, список командируемых работников с указанием должности, специальности, группы по электробезопасности каждого из них. В списке отдельно указываются ответственные за электробезопасность, старший бригады (бригадир, прораб, начальник участка или др.) от организации и его контактный телефон.

5.4. Работы выполняются Подрядчиком с учетом Плана концертной деятельности Заказчика на основании графика выполнения работ, согласованного Сторонами до начала выполнения работ.

5.5. Подрядчик доставляет новый контроллер и необходимое для выполнения работ  оборудование  Заказчику по адресу: 115054 г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.8. собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Подрядчиком собственными техническими средствами или за свой счет.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

| № п/п | Наименование оборудования и указание на товарный знак (модель, производителя) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер для системы автоматизации здания FIDELIX FX-Supra, FX-40-SPIDER ПОДСТАНЦИЯ | Центральный блок управления Свободно программируемый центральный узел системы автоматизации здания с интегрированными соединителями Габаритные размеры (вместе с корпусом): 254 мм х 272 мм х 94 мм Без дисплея Свободно программируемый ПЛК + SCADA 40 I/O Windows CE 16 универсальных входа (DI или AI) 8 цифровых входа (с оконечным резистором) 8 выходов реле (230VAC/6A) 8 аналоговых входов Выходы 12 и 24 В постоянного тока для оборудования, 0(2) – 10 В для аналоговых выходов Максимальная нагрузка: 6 А при 230 В переменного тока или 5А при 30 В постоянного Рабочее напряжение: 100 – 240 В переменного тока Температура эксплуатации: от 0 до +40 °C Протокол Modbus RTU (RS-485) Коннекторы для модулей |

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И КОНТРОЛЯ

7.1. По окончании выполнения работ Подрядчик выполняет пуско-наладку смонтированного контроллера и проверку работы системы управления освещением Камерного зала в присутствии Заказчика и организации, выполняющей оперативное сервисное техническое обслуживание системы управления освещением и отвечающая за его техническое состояние (ООО «САЭ»).

7.2. После проведения пуско-наладки контроллера и проверки работы системы управления освещением Камерного зала Подрядчик предоставляет Заказчику:

- счет, счет-фактуру;

- Акт сдачи – приемки выполненных работ (по форме, установленной в Приложении № 2 к Договору) (в двух экземплярах);

- Акт пуско-наладки контроллера;

- техническую документацию: однолинейную электрическую схему подключения контроллера, паспорт, инструкции по эксплуатации контроллера.

7.3. Работы считается выполненными с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков, выявленных в процессе выполнения, при сдаче-приемке работ и в гарантийный период за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию системы управления освещением Камерного зала до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом.

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ГБУК г. Москвы «ММДМ» _________________Тимощук С.Е. «___»____________20___г. МП | ПОДРЯДЧИК: Директор ООО «САЭ» _________________ Ю.Ф. Шатагин «____»___________20__г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору

№ 143-16 от «28» ноября 2016 г.

ФОРМА

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Москва                                                                                                                   "___" _________ 20___ г.

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",

(наименование организации)

в лице __________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и _______________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с  другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № __ от "__" __________ 20__ г. (далее - Договор) Подрядчик выполнил свои обязательства по Договору, а именно: _________________________________________.

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора: _____________________________ ________________________________________________.

3. Обязательства по Договору должно быть исполнены "__" _____ 20__ г., фактически исполнены "__" ______ 20__ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены ________________________________.

5. Стоимость выполненных работ в соответствии с условиями Договора составляет____________________руб., НДС__________________________________________________.

6. В соответствии с п. ______ Договора сумма штрафных  санкций составляет ______________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).

Общая стоимость штрафных санкций составит: _______________________________________

7. ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ПОДРЯДЧИКУ С УЧЕТОМ УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ __________________________________.

Заключение по итогам экспертизы, проведенной Заказчиком:

Вывод: выполненные работы соответствуют (не соответствуют) условиям Договора.

Принять / не принять результаты, предусмотренные Договором.

_______________________ /_____________________

(должность, ФИО инициатора закупки)

_______________________ /_____________________

Отдел контроля

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ГБУК г. Москвы «ММДМ» _________________Тимощук С.Е. «___»____________20___г. МП | ПОДРЯДЧИК: Директор ООО «САЭ» _________________ Ю.Ф. Шатагин «____»___________20__г. МП |
| --- | --- |